Acta de Constitución – InventPro

# Indice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | TechPyME Solutions |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | InventPro. |
|  | Fecha de inicio/fin | 28/08/2025 |
|  | Cliente | PYMEs del sector retail/servicios |
|  | Patrocinador principal |  |
|  | Jefe de Proyecto | Javier Hermosilla – Líder Técnico / Backend Developer |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| María Elena Rojas | Directora Ejecutiva | TechPyME Solutions / Dirección |
| Fernando Silva | Gerente de Innovación y Proyectos | TechPyME Solutions / Innovación |
| Catalina Muñoz | Jefa de Finanzas | TechPyME Solutions / Administración |
| Lorena Barrientos | Representante Legal | TechPyME Solutions / Asesoría Legal |
| Patricio Ortega | Mentor Técnico / Sponsor Técnico | TechPyME Solutions / Desarrollo TI |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Javier Hermosilla | Líder Técnico / Jefe de Proyecto | Área de Desarrollo |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Franco Borotto | Equipo de Proyecto | Desarrollador / Documentación | Área de Desarrollo |
| Claudio Soto | Equipo de Proyecto | Desarrollador / Soporte | Área de Desarrollo |
| Javier Hermosilla | Equipo de Proyecto / Jefe | Backend Developer | Área de Desarrollo. |
| Roberto Sanhueza | Cliente | Gerente | Comercial XYZ Ltda. Rubro ferretería |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| H0 – Inicio / Acta de Constitución | 28/08/2025 |
| H1 – Arquitectura y Modelo de Datos | 12/09/2025 |
| H2 – Núcleo Backend | 30/09/2025 |
| H3 – Inventario Manual + Reportes | 15/10/2025 |
| H4 – Seguridad + Pruebas integración | 31/10/2025 |
| H5 – MVP en Demo | 30/11/2025 |

## Presupuesto estimado

Esfuerzo en HH (MVP): ~400 HH - Backend/API: 160 HH - QA y pruebas: 60 HH - Documentación: 40 HH - Gestión: 40 HH - Reserva de riesgos: 100 HH Costo HH (estimación en CLP/USD): - Supongamos un valor de referencia de CLP $10.000 / hora (≈ USD 12). - Total estimado: 400 HH x CLP $10.000 = CLP $4.000.000 (≈ USD 4.800). Infraestructura (demo/nube): - PostgreSQL gestionado o VM: USD 25–60/mes (≈ CLP $23.000–55.000). - Monitoreo opcional: USD 20/mes (≈ CLP $18.000). Total estimado MVP (3 meses): - Esfuerzo: ≈ USD 4.800 (CLP $4 millones) - Infraestructura: ≈ USD 150 (CLP $140.000) - Gran total: ≈ USD 5.000 (CLP $4,1 millones)

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

El proyecto busca implementar una plataforma integral de gestión de inventarios y órdenes de compra orientada a PYMEs, con el fin de centralizar la administración de productos, categorías, proveedores, clientes, órdenes, inventario manual, reportes y ajustes de stock. La solución estará enfocada en entregar a las pequeñas y medianas empresas una herramienta accesible, segura y escalable, que les permita reducir errores en el control de inventario, optimizar procesos de compra/venta y disponer de información confiable en tiempo real para la toma de decisiones.

## Justificación del proyecto – Contexto

Actualmente, muchas PYMEs enfrentan problemas al manejar sus inventarios y compras utilizando métodos manuales (planillas, registros físicos o software poco especializado). Esto genera ineficiencias, errores humanos y pérdidas económicas. De hecho, según el Ministerio de Economía de Chile (Informe Anual 2023), más del 37 % de las quiebras registradas corresponden a PYMEs, lo que evidencia el impacto que tienen estas deficiencias en su sostenibilidad y competitividad. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar con una herramienta digital, segura y centralizada que permita a las PYMEs profesionalizar su gestión, reduciendo riesgos de pérdidas y aumentando su competitividad frente a empresas más grandes.

## Problema-Necesidad

- Falta de herramientas accesibles y adaptadas a las necesidades de las PYMEs. - Errores frecuentes en el registro manual de inventario. - Ausencia de control automatizado sobre órdenes de compra y movimientos de stock. - Dificultad para generar reportes e indicadores confiables en tiempo real.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Se desarrollará una plataforma web modular orientada a la gestión de inventario y órdenes de compra para PYMEs. El sistema contemplará autenticación segura de usuarios, administración centralizada de productos, proveedores y clientes, y la generación de reportes dinámicos que faciliten la toma de decisiones. La solución se implementará utilizando un backend en Node.js con Express, empleando Sequelize como ORM y PostgreSQL como motor de base de datos relacional. Esta arquitectura asegura integridad de datos, escalabilidad y facilidad de mantenimiento. El frontend administrativo se considera en una fase siguiente, y estará diseñado para consumir los servicios de la API, permitiendo la interacción visual con los módulos principales.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Entregar una primera versión de la API (MVP) con los módulos principales funcionando. | Todos los endpoints definidos en Swagger estarán implementados y funcionando correctamente. Además, las pruebas de rendimiento deben mostrar que la mayoría de las consultas (95%) responden en menos de 300 milisegundos en el ambiente de demo. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar que la aplicación sea confiable y segura desde el inicio. | No se deben detectar vulnerabilidades graves o críticas en las pruebas de seguridad, y cada entrada de datos pasará por validaciones automáticas con Zod para evitar errores o abusos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con las fases planificadas del proyecto (H0 a H5) sin grandes atrasos. | Cada hito se entregará dentro de un margen de una semana respecto a la fecha acordada, dejando registro en actas de avance. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Organizar el trabajo de forma ordenada y predecible. | Se trabajará en sprints de dos semanas, con reuniones de revisión y minutas de seguimiento. Esto estará sincronizado con la Carta Gantt y la EDT para asegurar que el avance real coincida con lo planificado. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener el esfuerzo de desarrollo dentro del presupuesto y las horas estimadas. |  | La diferencia entre lo planificado y lo realmente invertido en horas de trabajo no debe superar el 15%. |

## Objetivos de desarrollo

- Diseño modular y desacoplado: Implementar la aplicación bajo un esquema por capas claramente diferenciadas, con una hoja de ruta hacia arquitecturas más avanzadas como la hexagonal. - Consistencia en operaciones críticas: Asegurar que las transacciones de inventario y órdenes se ejecuten bajo principios ACID, garantizando integridad y confiabilidad en los datos. - Pruebas progresivas: Desarrollar pruebas unitarias e integrar pruebas funcionales de manera creciente, priorizando la cobertura de las áreas críticas del sistema. - Documentación continua: Mantener documentación viva y actualizada (Swagger, ERS, Casos de Uso, Mockups) como soporte a la trazabilidad y la gestión del conocimiento.

## Entregables

- E1. Acta de Constitución Documento que formaliza el inicio del proyecto, su alcance, objetivos y responsabilidades. - E2. ERS – Especificación de Requisitos Software Documento formal de requisitos funcionales y no funcionales (formato IEEE 830). - E3. Casos de Uso (alto nivel y extendidos) Descripción de los escenarios de interacción entre usuarios y sistema. - E4. Mockups / Prototipado IU Prototipos visuales de las pantallas principales del sistema. - E5. Matriz EDT (WBS) y Planilla de Requerimientos Estructura de desglose de trabajo y trazabilidad de requisitos. - E6. Carta Gantt Cronograma visual con las fases, tareas e hitos principales. - E7. Swagger API (OpenAPI) Documentación navegable de los endpoints de la API. - E8. Modelo de datos (DER y migraciones) Diagrama entidad–relación y scripts de base de datos. - E9. Minutas y Documentos de avance de sprint Evidencias de seguimiento, acuerdos y control de cambios. - E10. Informe Técnico del MVP Documento final con resultados, conclusiones y lecciones aprendidas.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Gestión de usuarios y roles - El sistema debe permitir autenticación segura de usuarios. - Roles principales: Administrador, Bodeguero y Vendedor. - Funciones y permisos diferenciados por rol. Gestión de inventario - Registro, actualización y consulta de productos. - Control de stock en tiempo real con alertas automáticas (stock mínimo/crítico). - Ajustes de inventario con trazabilidad (historial de cambios y responsables). Gestión de órdenes de compra y ventas - Creación, seguimiento y cierre de órdenes. - Impacto automático en el inventario al procesar una orden. - Generación de comprobantes (PDF / XLS) de órdenes. Gestión de proveedores y clientes - Registro y consulta de datos de proveedores. - Registro y consulta de datos de clientes. - Asociación de órdenes a proveedores/clientes. Reportes dinámicos - Reportes de inventario, ventas y compras. - Exportación a PDF y Excel. - Visualización de métricas en panel administrativo. Aplicación secundaria (móvil de soporte) - Notificaciones automáticas para administradores y encargados de bodega. - Soporte para alertas críticas (ej. stock bajo, órdenes pendientes). - Funcionalidad básica de consulta de inventario. Seguridad y sesiones - Autenticación con JWT y manejo seguro de contraseñas. - Expiración de sesión con reautenticación. - Acceso restringido según permisos. Accesibilidad y usabilidad - Interfaz web responsiva (desktop, tablet, móvil). - Navegación optimizada para tareas rápidas en bodega. - Cumplimiento básico de estándares WCAG. Infraestructura y base tecnológica - Backend: desarrollado en Node.js con Express y Sequelize, desplegado en la nube mediante Railway. - Base de datos: centralizada en PostgreSQL gestionado en Railway. - Frontend: desarrollado en React con Tailwind CSS, desplegado en Vercel como aplicación web responsiva y PWA para bodeguero. - Arquitectura: escalable bajo un modelo en capas, con opción de evolución hacia microservicios en futuras versiones.

## Premisas y restricciones

- El desarrollo se realizará con tecnologías web estándar: Node.js (ES Modules) en backend, Express, Sequelize como ORM, PostgreSQL como base de datos y React + Tailwind en frontend. - La aplicación secundaria será un mini-frontend móvil (PWA o React Native según decisión) orientado a notificaciones y mantenciones rápidas; no se desarrollará una aplicación de escritorio en esta fase. - El proyecto se ejecuta en un entorno académico/piloto; no se prevé despliegue productivo ni SLA de disponibilidad empresarial en esta fase. - No se contemplan integraciones con sistemas ERP, pasarelas de pago o sistemas contables externos en la versión inicial (quedan como mejoras futuras). - La base de datos será PostgreSQL; inicialmente se trabajará con instancias locales o de laboratorio (no con bases de datos productivas). - Para pruebas de integración y UAT se dispondrá de un entorno de staging separado; los datos de producción no se usarán en pruebas. - Se asume acceso a internet para sincronización, notificaciones y acceso a repositorios; la funcionalidad offline será limitada (caching y operaciones degradadas en PWA), sin soporte completo offline para escrituras críticas. - El mini-frontend móvil podrá usar capacidades offline limitadas (IndexedDB / cache) para consultas rápidas; las operaciones que modifiquen stock deberán sincronizarse con el servidor y serán tratadas como operaciones críticas. - Los entregables priorizados son un MVP (flujos críticos: login, CRUD productos, crear orden, ajuste de stock, notificaciones y reportes exportables); funcionalidades avanzadas quedan fuera del alcance inicial. - Se asumirá disponibilidad parcial del equipo (3 integrantes) para desarrollo, pruebas y documentación; tareas cronológicas y horas serán estimadas en el plan de trabajo. - El proyecto queda restringido por tiempo y recursos: no se implementarán integraciones hardware complejas (impresoras fiscales, balanzas industriales) en la fase MVP. - Las dependencias y librerías deberán fijarse a versiones compatibles; cambios drásticos de versión durante desarrollo pueden generar re-planificación. - Documentación mínima requerida: README de instalación, variables .env, scripts de base de datos y documentación Swagger de la API; la ausencia de documentación completa limitará aceptación. - Pruebas: se exige cobertura mínima en lógica crítica (tests unitarios e integración); pruebas E2E son recomendadas pero pueden quedar como alcance opcional según tiempo. - Seguridad en el transporte: las conexiones desde y hacia entornos remotos deben usar TLS/SSL en despliegues reales; para desarrollo local esto podrá omitirse temporalmente. - Soporte de navegadores: se garantizará compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox); navegadores legacy no serán prioridad. - Requisitos de hardware mínimo para desarrollo/pruebas: máquina con CPU moderna, 4GB+ RAM, Node.js y PostgreSQL instalados; para pruebas móviles se utilizarán emuladores o dispositivos reales con capacidades razonables. - Responsabilidad de backups: durante el desarrollo el equipo mantendrá copias de seguridad periódicas; no se garantiza recuperación ante pérdida en entornos del cliente sin acuerdos previos. - Restricción legal y de privacidad: todo uso de datos reales deberá cumplir la normativa aplicable; por defecto se usarán datos de prueba o anonimización para demos y UAT.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Fallas en la sincronización entre backend y frontend por modelos mal definidos Impacto: datos inconsistentes, errores en UI y retracto en pruebas de integración. Mitigación: definir contratos de API (Swagger/OpenAPI) y realizar pruebas de integración tempranas. Retrasos por conflictos en dependencias o actualizaciones de librerías Impacto: bloqueo de tareas, tiempo extra en resolver incompatibilidades. Mitigación: fijar versiones estables en package.json, crear un entorno de staging y revisar actualizaciones en ventanas planificadas. Vulnerabilidades de seguridad (JWT mal gestionado, inyección SQL, XSS, etc.) Impacto: brechas de datos, pérdida de confianza y penalizaciones académicas/profesionales. Mitigación: aplicar buenas prácticas de seguridad desde el diseño, auditorías básicas de seguridad y validaciones server/client. Subestimación del tiempo requerido para pruebas e integración continua Impacto: entrega incompleta o con baja calidad; re-trabajo inevitable. Mitigación: reservar un bloque de sprints para testing, automatizar pruebas unitarias e integración y planificar UAT. Alcance incontrolado (scope creep) Impacto: aumento de tiempo y esfuerzo, desviación de objetivos del MVP. Mitigación: definir y aprobar un backlog priorizado; aplicar control de cambios para peticiones adicionales. Pérdida o corrupción de datos por errores en migraciones o scripts de BD Impacto: pérdida de trabajo y necesidad de restauraciones; riesgo en demos. Mitigación: usar migraciones versionadas, respaldos regulares y ensayos de restauración en entorno de pruebas. Baja disponibilidad o compromiso de los stakeholders. Impacto: retrasos en validaciones, ambigüedad en requisitos y demoras en aprobación. Mitigación: calendarizar reuniones de revisión periódicas y definir puntos de decisión concretos. Requerimientos incompletos o mal definidos Impacto: desarrollo de funcionalidades que no satisfacen la necesidad real. Mitigación: sesiones tempranas de refinamiento con prototipos y validación frecuente con el cliente. Problemas de rendimiento y escalabilidad no detectados en pruebas iniciales Impacto: respuesta lenta en consultas/reportes, mala experiencia en demos. Mitigación: pruebas de carga básicas en etapas intermedias y optimización de consultas críticas (índices, paginación). Falta de documentación y transferencia de conocimiento Impacto: dificultad para mantener o continuar el proyecto; dependencia de individuos. Mitigación: documentar decisiones arquitectónicas, endpoints principales y pasos de despliegue; registrar sesiones de handover. Resistencia a la adopción por parte de usuarios finales (cambio de procesos) Impacto: el sistema no es usado o se usa parcialmente, disminuyendo el valor entregado. Mitigación: diseñar workflows intuitivos, preparar material de capacitación y ejecutar pruebas de usuario tempranas. Problemas de cumplimiento legal o de privacidad al usar datos reales Impacto: sanciones, rechazo de la entrega o necesidad de eliminar datos. Mitigación: usar datos de prueba o anonimización en demos; validar requisitos legales antes de usar información real.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Backend: - Lenguaje y entorno: Node.js (ES Modules). - Framework principal: Express.js para la construcción de la API REST. - ORM y base de datos: Sequelize como ORM y PostgreSQL como motor de base de datos relacional. - Gestión de seguridad: JWT para autenticación, bcrypt para encriptación de contraseñas, y middlewares de validación (Zod). Frontend (planificado para fases posteriores): - Framework: React.js (con herramientas de inicialización como Create React App o equivalentes). - Estilos y diseño responsivo: Tailwind CSS como framework principal; posibilidad de uso complementario de Bootstrap en casos puntuales. - Compatibilidad: Navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox). Control de versiones: - Sistema de control: Git. - Repositorio y colaboración: GitHub para gestión de ramas, issues y control de integraciones. Pruebas: - Backend: Jest para pruebas unitarias y de integración, apoyado en Supertest para pruebas de endpoints. - Frontend (fase posterior): Librerías de pruebas de componentes como React Testing Library Documentación: - APIs: Swagger (OpenAPI) para la documentación técnica y navegable de los endpoints. - Guías y manuales: Documentos en formato Markdown para instalación, configuración y guías de uso/despliegue. - Control de versiones de documentación: Integrada en el mismo repositorio del proyecto para asegurar consistencia.

## Tipo de Interfaz de Hardware

- API REST sobre HTTP: El sistema ofrece un “motor” central al que se conectan todas las funciones. Este motor responde en formato JSON, lo que hace sencillo intercambiar datos con distintas aplicaciones. En esta primera fase funcionará sobre HTTP, suficiente para pruebas y desarrollo. Cuando el sistema pase a producción, se usará HTTPS para asegurar las comunicaciones. - Panel web (React, futuro): Se desarrollará un panel administrativo con React y Tailwind, que permitirá a los usuarios trabajar desde el navegador. Allí podrán gestionar inventarios, órdenes, reportes y usuarios de forma visual y sencilla. - Base de datos (PostgreSQL): Toda la información —productos, clientes, proveedores, órdenes e inventario— se guardará en PostgreSQL, una base de datos robusta que asegura que los datos siempre estén correctos y consistentes. - Contenedores Docker: Tanto el backend como la base de datos podrán “empaquetarse” en contenedores Docker, lo que hace que sea más fácil instalar el sistema, moverlo entre servidores y replicarlo en ambientes de pruebas o producción. - Servicios de correo (a futuro): Más adelante, el sistema podrá conectarse con servicios de correo electrónico para enviar notificaciones automáticas, como confirmaciones de órdenes, alertas de stock bajo o reportes periódicos.

## Tipo de Interfaz de Software

- API REST sobre HTTPS: Toda la lógica del sistema se expone a través de una API segura. Esto significa que cualquier cliente autorizado puede comunicarse con el servidor mediante peticiones estándar (GET, POST, PUT, DELETE) y recibir respuestas en formato JSON. El uso de HTTPS asegura que los datos viajen cifrados. - Cliente web (React en fase posterior): Está previsto un frontend administrativo desarrollado en React + Tailwind que se conectará directamente a la API. Desde allí, los usuarios podrán manejar productos, órdenes, inventarios y reportes de forma visual e intuitiva. - Base de datos PostgreSQL: El sistema guarda y organiza la información en PostgreSQL, una base de datos relacional robusta que asegura integridad referencial, control transaccional (por ejemplo, en el descuento automático de stock) y consultas rápidas. - Contenedores Docker: Todo el backend y la base de datos pueden empaquetarse en contenedores Docker, lo que facilita la instalación, despliegue y replicación en distintos ambientes (desarrollo, pruebas, producción) sin diferencias en la configuración. - Integración futura con servicios de correo: El plan es habilitar notificaciones automáticas vía email (ejemplo: confirmación de órdenes, alertas de stock bajo, informes programados). Esto se logrará conectando la API con servicios externos de correo (SMTP propio o proveedores como SendGrid).

## Tipo de Interfaz de Usuario

Se implementará un panel web con React como framework principal y Tailwind CSS para los estilos y diseño responsivo. La aplicación contemplará roles diferenciados (Administrador, Bodeguero, Vendedor) con navegación por módulos y accesos restringidos según permisos. Se priorizará una experiencia de usuario clara, con tablas de productos y órdenes que incluyan búsqueda, filtros y paginación, así como formularios validados de manera automática. El frontend será probado con herramientas de testing y se diseñará bajo principios de accesibilidad básica y compatibilidad con navegadores modernos.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- H0 – Inició: Aprobación del Acta de Constitución y validación del plan inicial. - H1 – Arquitectura y Modelo de Datos: Validación del modelo de datos y aprobación del Swagger base como contrato de API. - H2 a H4 – QA de módulos núcleo: Aprobación tras superar las pruebas de calidad en los módulos principales (Usuarios, Productos, Órdenes, Inventario, Reportes). - H5 – MVP en Demo: Aprobación final con la entrega de la versión mínima viable en ambiente de demostración, acompañada de documentación técnica y minutas de cierre.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Javier Hermosilla | Gerente de proyecto/ Líder técnico | 28/08/2025 |  |