Informe Final de Cierre del Proyecto InventPro

Proyecto: InventPro – Sistema de Gestión de Inventario y Órdenes de Compra

Cliente: Comercial XYZ Ltda – Sede Puente Alto

Fecha: 03/12/2025

# Tabla de Contenidos

Introducción

Uso del Informe de Cierre de Proyecto

Sección 1 – Información General

Sección 2 – Lista de Verificación de Aceptación Final

Sección 3 – Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

Sección 4 – Recursos

Sección 5 – Lecciones Aprendidas

Sección 6 – Planes Post-Implantación

Sección 7 – No Conformidades Abiertas

# Introducción

Muchos proyectos TI tienen un enfoque limitado en ejecutar un cierre formal y estructurado del proyecto. Las Gerencias TI y equipos de proyecto muchas veces subestiman el impacto y la utilidad de los datos históricos para la organización. En muchos casos, los artefactos entregables no son archivados consistentemente, impidiendo un mejoramiento continuo y la promoción de la reutilización.

En el caso de InventPro – Sistema de Gestión de Inventario y Órdenes de Compra para Papeles Duoc (Sede Puente Alto), el cierre formal del proyecto es clave para:

Dejar documentado el estado final del sistema y de la documentación asociada.
Registrar la aceptación de los entregables por parte del cliente.
Identificar lecciones aprendidas y no conformidades abiertas que podrán abordarse en futuras fases.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

El uso de este informe, que se encarga de la aceptación final del sistema InventPro, asume que los representantes del cliente han aprobado previamente que el producto está listo para ser utilizado en su contexto (operación inicial/marcha blanca), habiendo revisado previamente los entregables y prototipos implementados.

El uso de este informe de cierre del proyecto asume que la información del proyecto ha sido analizada y revisada a lo largo del ciclo de vida del mismo (Fase 1 y Fase 2). Los representantes del cliente deben utilizar esta información durante el cierre del proyecto para:

Validar que el alcance comprometido fue cubierto.
Conocer el estado de los artefactos (documentación de análisis, diseño, pruebas, modelos, etc.).
Entender qué funcionalidades quedan como potencial de mejora futura.

# Sección 1 – Información General

El proyecto InventPro tiene como propósito mejorar la gestión de inventario y órdenes de compra de la empresa Papeles Duoc – Sede Puente Alto, una PyME que maneja altos volúmenes de productos de papelería y oficina.

En el escenario inicial, la empresa presentaba problemas tales como:
- Pérdidas por errores de inventario y registros manuales.
- Falta de trazabilidad clara de entradas y salidas de productos.
- Dificultad para estimar el impacto económico de las mermas.

El objetivo principal del proyecto es proporcionar una solución de software de gestión de inventario y órdenes de compra, que permita:
- Registrar productos, clientes y proveedores en una base de datos centralizada.
- Controlar el stock en tiempo real, con reglas que impiden stock negativo.
- Registrar órdenes de compra/venta que actualicen automáticamente el inventario.
- Generar indicadores básicos de gestión (ventas, stock bajo, movimientos).
- Reducir las pérdidas por errores de inventario, mejorando la rentabilidad del negocio.

# Sección 2 – Lista de Verificación de Aceptación Final

El Cliente certifica que la totalidad de los suministros o servicios reseñados en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y revisión acordadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos establecidos entre las partes, con los siguientes ítems finalizados correctamente:

- Acceso al sistema e inicio de sesión básico
- Autenticación de usuarios registrados
- Control de acceso según rol (Administrador / Bodeguero / Usuario)
- Gestión de inventario
- Registro y mantenimiento de productos
- Control de stock con reglas que evitan stock negativo
- Ajustes manuales de inventario con motivo
- Gestión de entidades de negocio
- Mantenedores de clientes
- Mantenedores de proveedores y categorías de productos
- Gestión de órdenes
- Registro de órdenes de compra/venta con detalle de productos y cantidades
- Actualización automática de stock al confirmar órdenes
- Visualización de información
- Listados básicos con búsqueda/paginación
- Alertas de stock bajo en el dashboard administrativo

# Sección 3 – Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

Fase 1 – Análisis y Diseño
Artefactos: Acta de Anteproyecto, Carta Gantt, EDT, DAS, Modelos As-Is y To-Be, Diagramas de Casos de Uso, Casos extendidos, Mockups, Especificación de Requerimientos, Modelo E-R, Modelo Relacional, Diccionario de Datos, Matriz RACI, Matriz de Riesgos, Planes de Calidad, Comunicación, Costos, Adquisiciones.
Estado: Todos Finalizados.

Fase 2 – Desarrollo, Pruebas y Cierre
Artefactos: Implementación ambiente, Scripts BD, Matriz de Pruebas, Plan de Pruebas, Minutas, Matriz de seguimiento, Verificación de Alcances, Gestión de Cambios, Plan de Capacitación, Manual de Usuario, Flujo de Caja VAN/TIR, Informe de Avance, Informe de Cierre, Avance del Sistema (Parcial).

# Sección 4 – Recursos

Administrador funcional, Usuario operativo (Bodeguero), Perfil técnico (soporte). Se propone modelo de soporte con SLAs en escenario real.

# Sección 5 – Lecciones Aprendidas

Integrar modelación del negocio con implementación técnica permitió entender pérdidas por inventario y cómo reducirlas. Especificación detallada ayudó a priorizar. Flujo de caja justificó rentabilidad. Gestión de tiempos evidenció necesidad de mejorar planificación.

# Sección 6 – Planes Post-Implantación

Marcha blanca 30 días, revisión semanal de stock, capacitación de refuerzo, lista priorizada de mejoras para Fase 3.

# Sección 7 – No Conformidades Abiertas

Módulo avanzado de reportes, notificaciones automáticas, centro de notificaciones, monitoreo y operación avanzada. No impiden uso básico, son mejoras futuras.