PLAN DE CAPACITACIÓN – SISTEMA INVENTPRO

# 1. Datos generales

Proyecto: Implementación Sistema de Gestión de Inventarios y Órdenes – InventPro

Cliente: Papeles Duoc – Sede Puente Alto (PYME)

Documento: Plan de Capacitación de Usuarios

Versión: 1.0

Fecha: [completar]

Responsable del plan: [Nombre Jefe de Proyecto / Líder Técnico]

# 2. Objetivo general de la capacitación

Entregar a los usuarios de Papeles Duoc los conocimientos y habilidades necesarias para:

Utilizar el sistema InventPro de forma correcta y segura.

Registrar y controlar inventario, compras y ventas sin errores.

Generar reportes que apoyen la toma de decisiones.

Reducir pérdidas por errores de inventario y mejorar la trazabilidad de los productos.

# 3. Alcance

La capacitación considera:

Usuarios finales operativos: bodegueros, encargados de inventario y vendedores internos.

Usuarios administrativos: jefes de área, gerencia y supervisores.

Soporte TI interno: personal responsable de respaldos, ambiente y soporte básico.

No se incluyen en este plan cursos de programación ni desarrollo de nuevas funcionalidades; solo uso y administración del sistema implementado.

# 4. Perfiles participantes

| Perfil / Rol | Descripción | Nivel esperado al finalizar |
| --- | --- | --- |
| Bodeguero / Inventarista | Opera movimientos de entrada/salida, ajustes, toma de inventario físico. | Manejar módulos de inventario y órdenes diarias. |
| Encargado de Ventas | Registra pedidos, coordina con bodega y revisa estado de órdenes. | Crear y seguir órdenes de venta y clientes. |
| Supervisor / Jefatura | Revisa indicadores, aprueba ajustes, controla stock crítico. | Interpretar reportes y aprobar movimientos especiales. |
| Administrador del sistema | Gestiona usuarios, parámetros, catálogos y configuración general. | Configurar y administrar InventPro. |
| Soporte TI interno | Mantiene el ambiente, realiza respaldos y canaliza incidentes con el proveedor del sistema. | Ejecución de tareas técnicas básicas de soporte. |

# 5. Contenidos y módulos de capacitación

## Módulo 1 – Introducción a InventPro y seguridad

Objetivo: Comprender el propósito del sistema, alcance del proyecto y lineamientos de seguridad.

Contenido:

Visión general del proyecto InventPro.

Inicio de sesión, recuperación de contraseña.

Roles y permisos.

Buenas prácticas de seguridad (contraseñas, cierres de sesión, datos sensibles).

Duración: 2 horas

Modalidad: Presencial / online sincrónico

Participantes: Todos los perfiles

## Módulo 2 – Gestión de productos y catálogo

Objetivo: Gestionar el maestro de productos y categorías.

Contenido:

Alta, edición y baja lógica de productos.

Categorías, unidades de medida y códigos internos.

Asociación con proveedores principales.

Búsqueda, filtros y paginación.

Duración: 3 horas

Modalidad: Taller práctico

Participantes: Bodegueros, Encargados de ventas, Administrador

## Módulo 3 – Clientes, proveedores y maestro de datos

Objetivo: Mantener actualizada la información de clientes y proveedores.

Contenido:

Registro y actualización de clientes.

Registro y actualización de proveedores.

Validación de RUT y datos de contacto.

Buenas prácticas de calidad de datos.

Duración: 2 horas

Modalidad: Taller práctico

Participantes: Encargados de ventas, Administrador

## Módulo 4 – Órdenes de compra y venta

Objetivo: Registrar y gestionar el ciclo completo de órdenes.

Contenido:

Creación de órdenes de compra a proveedores.

Recepción de mercadería y actualización de stock.

Creación de órdenes de venta y reserva de stock.

Estados de las órdenes (pendiente, en proceso, completada, anulada).

Duración: 4 horas

Modalidad: Taller con casos de negocio reales

Participantes: Bodegueros, Encargados de ventas, Supervisor

## Módulo 5 – Inventario y ajustes manuales

Objetivo: Realizar ajustes de inventario y cuadratura con inventario físico.

Contenido:

Consultas de stock por producto, categoría y ubicación.

Ingresos y salidas manuales.

Motivos de ajuste (merma, pérdida, corrección, etc.).

Registro de usuario responsable y trazabilidad de movimientos.

Duración: 3 horas

Modalidad: Taller práctico con ambiente de prueba

Participantes: Bodegueros, Supervisor, Administrador

## Módulo 6 – Reportes y análisis para la toma de decisiones

Objetivo: Utilizar los reportes para controlar ventas, inventario y rotación.

Contenido:

Reportes de stock bajo y productos críticos.

Reportes de ventas por período / cliente / producto.

Exportación a Excel / PDF.

Interpretación básica de indicadores (rotación, valorización de stock).

Duración: 2 horas

Modalidad: Demostración + ejercicios guiados

Participantes: Supervisores, Gerencia, Administrador

## Módulo 7 – Administración del sistema (solo Administrador)

Objetivo: Configurar parámetros clave del sistema.

Contenido:

Gestión de usuarios y roles.

Configuración de umbrales de stock mínimo.

Parámetros generales (moneda, impuestos, etc.).

Revisión de logs y auditoría básica.

Duración: 2 horas

Modalidad: Taller práctico en ambiente controlado

Participantes: Administrador, Soporte TI

## Módulo 8 – Operación técnica y respaldo (Soporte TI)

Objetivo: Entregar lineamientos de soporte y continuidad operacional.

Contenido:

Respaldo periódico de la base de datos.

Procedimiento ante caída del sistema.

Escalamiento de incidentes al proveedor.

Revisión básica de performance.

Duración: 2 horas

Modalidad: Taller técnico

Participantes: Soporte TI, Administrador

# 6. Metodología de capacitación

Exposición breve: Introducción conceptual al inicio de cada módulo.

Demostración guiada: El relator realiza las operaciones en el sistema proyectado.

Práctica supervisada: Cada participante ejecuta las tareas en un ambiente de pruebas.

Discusión de casos: Se revisan situaciones reales de la PyME (ej.: error en guía, stock negativo).

Espacio de preguntas: Al cierre de cada módulo.

# 7. Cronograma tentativo

| Semana | Módulos | Horas totales aproximadas |
| --- | --- | --- |
| 1 | M1 – Introducción, M2 – Productos | 5 h |
| 2 | M3 – Clientes/Proveedores, M4 (parte 1) – Órdenes | 5 h |
| 3 | M4 (parte 2) – Órdenes, M5 – Inventario | 6 h |
| 4 | M6 – Reportes, M7 – Administración | 4 h |
| 5 | M8 – Soporte TI + sesión de refuerzo/dudas | 3 h |

# 8. Evaluación y criterios de aprobación

Asistencia mínima: 80% de los módulos para ser considerado ‘capacitado’.

Evaluación práctica: checklist de tareas críticas (crear producto, registrar orden, hacer ajuste, generar reporte).

Criterio de aprobación:

≥ 60% de las tareas ejecutadas correctamente sin asistencia del relator.

En caso contrario, se programa sesión de refuerzo.

# 9. Recursos necesarios

Sala equipada con proyector o pantalla grande.

1 computador por participante (o al menos 1 por cada 2 personas).

Conectividad a internet y acceso al ambiente de pruebas de InventPro.

Manual de usuario y guías rápidas impresas o en PDF.

Lista de asistencia y formularios de evaluación de la capacitación.

# 10. Seguimiento posterior

Soporte intensivo durante las primeras 2 semanas de operación en producción.

Registro de incidentes y dudas frecuentes para mejorar futuras capacitaciones.

Sesión de retroalimentación con jefatura para evaluar impacto en la operación (reducción de errores, tiempo de registro, etc.).