Verificación de Alcances del Proyecto InventPro

# Índice

Presentación y Objetivo

Entradas

Herramientas y Técnicas

Salidas

Aceptación del Cliente

Control de Versiones

# 1. Presentación y Objetivo

El presente documento tiene por objetivo formalizar la verificación y aceptación del alcance del proyecto: InventPro – Sistema de Gestión de Inventario y Órdenes de Compra para PYMEs.

La verificación del alcance consiste en revisar, junto al cliente o patrocinador del proyecto, los entregables definidos en la EDT y confirmar que se encuentran completados y alineados con los requerimientos iniciales.

Este proceso se diferencia del control de calidad en que:

La verificación del alcance se enfoca en la aceptación funcional y documental de los entregables; es decir, si lo que se prometió fue efectivamente desarrollado y documentado.

El control de calidad se orienta a comprobar la exactitud técnica de dichos entregables (pruebas, estándares de calidad, rendimiento, seguridad, etc.).

Como resultado de este proceso se obtienen los siguientes outputs:

Entregables aceptados (definidos y descompuestos en paquetes de trabajo en la EDT), que cumpliendo con los criterios de aceptación son firmados y aprobados formalmente por el cliente/patrocinador.

Solicitudes de cambio, en los casos en que algún entregable no sea aceptado. En esos casos se documentan las razones del rechazo y se gestionan a través de la Matriz de Control de Cambios.

Actualizaciones de los documentos del proyecto, reflejando el estado de terminación real del producto y registrando los ajustes acordados.

# 2. Entradas

Documentos de entrada utilizados en la verificación:

Acta de Anteproyecto (Totalmente)

EDT – Hitos de desarrollo y diccionario EDT (Totalmente)

Carta Gantt del Proyecto (Totalmente)

Definición de Responsabilidades RAM/RACI (Totalmente)

Matriz de Riesgos (Totalmente)

Plan de Pruebas Inicial (Totalmente)

Modelo de Proceso de Negocio As-Is y To-Be (Totalmente)

Documento de Especificación de Requerimientos (Totalmente)

Casos de Uso UML específicos (Totalmente)

Diagrama de Arquitectura de la Solución (Totalmente)

Mockups / Prototipos de la interfaz del sistema (Totalmente)

Diagramas de Actividad UML (Totalmente)

Modelo Entidad–Relación (E-R) (Totalmente)

Modelo Relacional normalizado (Totalmente)

Diccionario de Datos (Totalmente)

Matriz de Pruebas de Base de Datos (Parcialmente – en actualización)

Plan de Calidad (Totalmente)

Plan de Riesgos (Totalmente)

Plan de Comunicación (Totalmente)

Plan de Adquisiciones (Totalmente)

Definición de Actividades detalladas EDT (Totalmente)

Plan de Costos y Flujo de Caja (Totalmente)

Implementación de ambiente de desarrollo (Totalmente)

Base de datos, tablas y script para creación de tablas (Totalmente)

Minutas de Control de la Programación / Reuniones de seguimiento (Totalmente)

Matriz de Seguimiento del Status del Proyecto (Totalmente)

Verificación de Alcances (versión actual) (Totalmente)

Matriz de Gestión y Control de Cambio (Parcialmente – con cambios en curso)

Avance del Sistema / Demostraciones funcionales (Parcialmente – algunas funcionalidades planificadas quedan como mejoras futuras)

Plan de Capacitación (Parcialmente – se planifican nuevas sesiones según feedback)

Manual de Usuario (Parcialmente – versión inicial en revisión)

# 3. Herramientas y Técnicas

Revisión documental sistemática

Análisis de cada documento contra la EDT y los requerimientos funcionales y no funcionales.

Uso de checklists de cumplimiento para marcar entregables Totalmente o Parcialmente completados.

Inspecciones y auditorías internas

Revisión cruzada de modelos (UML, E-R, procesos BPM) con el diseño e implementación real.

Validación de coherencia entre especificación, diseño, base de datos y código.

Revisiones con el cliente / profesor guía

Presentaciones de avance y demostraciones del sistema InventPro.

Recopilación de observaciones y acuerdos, registrados en minutas y en la Matriz de Control de Cambios.

Pruebas funcionales y de base de datos

Ejecución de casos de prueba definidos en el Plan de Pruebas.

Registro de defectos en la planilla de defectos y seguimiento de su resolución.

# 4. Salidas

Documentos de salida aceptados:

Acta de Anteproyecto (Totalmente)

EDT – Hitos de desarrollo y diccionario (Totalmente)

Carta Gantt (Totalmente)

Definición de Responsabilidades RAM/RACI (Totalmente)

Matriz de Riesgos (Totalmente)

Plan de Pruebas Inicial (Totalmente)

Modelo de Proceso de Negocio As-Is y To-Be (Totalmente)

Documento de Especificación de Requerimientos (Totalmente)

Casos de Uso UML específicos (Totalmente)

Diagrama de Arquitectura (Totalmente)

Mockups de la interfaz del sistema (Totalmente)

Diagramas de Actividad UML (Totalmente)

Modelo Entidad–Relación (Totalmente)

Modelo Relacional normalizado (Totalmente)

Diccionario de Datos (Totalmente)

Plan de Calidad (Totalmente)

Plan de Riesgos (Totalmente)

Plan de Comunicación (Totalmente)

Plan de Adquisiciones (Totalmente)

Definición de Actividades detalladas EDT (Totalmente)

Plan de Costos y Flujo de Caja (Totalmente)

Implementación de ambiente de desarrollo (Totalmente)

Base de datos, tablas y scripts de creación (Totalmente)

Minutas de Control de la Programación (Totalmente)

Matriz de Seguimiento del Status del Proyecto (Totalmente)

Verificación de Alcances (Totalmente)

Documentos/entregables con aceptación parcial:

Matriz de Pruebas de Base de Datos (Parcialmente)

Matriz de Gestión y Control de Cambio (Parcialmente)

Avance del Sistema (Parcialmente – módulos en producción y otros como mejoras futuras)

Plan de Capacitación (Parcialmente)

Manual de Usuario (Parcialmente)

## Comentarios y observaciones generales

En esta etapa, el cliente/patrocinador acepta el conjunto principal de entregables y reconoce que el sistema InventPro cumple con el alcance funcional crítico definido: gestión de inventario, productos, órdenes de compra/venta, clientes, proveedores y reportes básicos.

No se han solicitado cambios mayores sobre el alcance comprometido; las nuevas funcionalidades identificadas se documentan como mejoras evolutivas para una fase posterior.

Se recomienda seguir trabajando en:

Optimizar consultas y estructura de base de datos para mejorar rendimiento.

Completar y refinar el Manual de Usuario y el Plan de Capacitación según feedback real de los usuarios.

Fortalecer las pruebas automatizadas y la Matriz de Pruebas de Base de Datos para futuras versiones.

# Aceptación del Cliente

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre del representante del cliente | Roberto Sanhueza |
| Cargo | Gerente |
| Fecha | 03 / 12 / 2025 |
| Firma | Roberto.S |

# Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Claudio Soto | Creación del documento de verificación de alcances para InventPro |
| 1.1 | Claudio Soto | Ajustes según observaciones del docente / cliente |