Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2 se desarrollaron los principales entregables técnicos del proyecto InventPro, incluyendo el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), la Matriz RACI, los diagramas AS-IS y TO-BE, la Matriz de Riesgos y el Diccionario de Datos. Se construyó la base técnica del sistema mediante la definición de entidades principales (Usuarios, Productos, Clientes, Órdenes, Proveedores e Inventario Manual), así como la planificación de los sprints y la documentación de reuniones semanales. El equipo logró cumplir los objetivos parciales definidos en la Fase 1 y consolidar la arquitectura que permitirá avanzar al desarrollo funcional en la siguiente etapa. |
| --- | --- |
| Objetivos | - |
| Metodología | - |
| Evidencias de avance | Las evidencias del progreso técnico incluyen: Documento DAS completo, con vistas arquitectónicas 4+1. Diagramas AS-IS y TO-BE actualizados. Matriz RACI y de Riesgos revisadas. Registro de reuniones y sprints. Gráfico de costos estimados y cronograma de hitos. Estas evidencias demuestran la consolidación técnica del sistema, el avance en la documentación profesional y la aplicación de las competencias del área de desarrollo de software y arquitectura. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de interesados Gestión de riesgos Modelado de procesos Diseño de arquitectura Documentación técnica Cronograma y costos | Actualización de la Matriz RACI Elaboración de la Matriz de Riesgos Creación de diagramas AS-IS y TO-BE Desarrollo del DAS y diagramas 4+1 Actualización de minutas y control de cambios Estimación de costos y presentación visual | Excel Excel Lucidchart, Draw.io Word, Draw.io Word, Google Drive PowerPoint | 1 sem 1 sem 1 sem 2 sem 3 sem 1 sem | Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo Equipo | Roles y responsabilidades actualizados correctamente. Se identificaron y clasificaron riesgos principales. Se validaron los flujos y se aplicaron correcciones sugeridas. Se completó con revisión docente y validación técnica. Documentos revisados y pendientes de ajustes menores. Cronograma y presupuesto listos para exposición. | Completado Completado Completado Completado En curso Completado | - - - - Se afinan detalles finales. - |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado o dificultado el desarrollo Facilitadores: Comunicación constante y compromiso del equipo. Planificación clara de actividades mediante sprints. Supervisión docente y retroalimentación oportuna. Dificultades: Coordinación de horarios del grupo. Retrasos menores en la integración de evidencias finales. Solución: Se reprogramaron las entregas intermedias y se reforzó la comunicación por WhatsApp y Drive para evitar nuevos retrasos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el tiempo de finalización del DAS, extendiendo una semana adicional para mejorar la calidad del documento. No se eliminaron actividades, ya que todas fueron consideradas necesarias para cumplir los objetivos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No existen actividades sin iniciar. Las tareas de pruebas funcionales y validación del sistema quedaron planificadas para la Fase 3, según el cronograma establecido.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.