|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  En general, el equipo ha logrado cumplir con las actividades dentro de los plazos definidos en la carta Gantt. Se completaron documentos clave como el DAS, la matriz RACI, los diagramas AS-IS y TO-BE, además de la matriz de riesgos y el registro de reuniones.  Los factores que facilitaron el avance fueron la organización del equipo, la comunicación constante y la definición clara de tareas mediante sprints.  Como dificultad, se presentaron leves retrasos en la integración final del documento DAS debido a la revisión técnica y la validación de las vistas arquitectónicas. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades, se establecieron reuniones adicionales de coordinación y revisión de entregables.**  **Se reforzó la comunicación interna mediante WhatsApp y Drive, además de asignar responsables directos por cada documento.**  **Asimismo, se priorizaron las tareas críticas del cronograma, reprogramando actividades secundarias para mantener el flujo de trabajo sin comprometer la calidad.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **El trabajo ha sido satisfactorio, con un avance constante y una distribución equitativa de responsabilidades.**  **Se destaca la mejora en la documentación técnica, la redacción formal y la aplicación de herramientas de modelado.**  **A nivel personal, podría mejorar en la gestión de tiempos para evitar acumulación de tareas cercanas a las fechas de entrega.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **La principal inquietud está relacionada con la siguiente fase: cómo se evaluará la implementación funcional del sistema en relación con los entregables técnicos ya presentados (DAS, diagramas, matriz de riesgos).**  **También sería útil conocer si se espera que las pruebas funcionales sean presentadas mediante video o en entorno ejecutable.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No se considera necesario redistribuir actividades, ya que la organización actual del grupo ha resultado efectiva. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo grupal ha sido positivo y colaborativo. Cada integrante ha aportado según su rol, mostrando compromiso y responsabilidad.  Como aspectos a mejorar, se podría optimizar la coordinación en momentos de alta carga académica y reforzar la comunicación al revisar documentos extensos.  En general, el grupo mantiene una buena dinámica, con una orientación clara hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |